FORMA

Tu idea toma forma.

DOCUMENTACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

POS adaptable + tienda web para negocios de productos personalizados

Líder del equipo   Julio

Equipo   Julio · Sofía · Esneider · Duvan · Yeimer · Thomas

Versión   0.1 — propuesta inicial

Fecha   27 de octubre de 2026

Estado   Pendiente de validación grupal

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Alinear a los seis integrantes sobre el problema que resolverá FORMA, el alcance inicial, las responsabilidades, las herramientas de comunicación y las reglas de trabajo antes de comenzar el desarrollo.

Una demo integrada y coherente vale más que muchos módulos incompletos.

# 1. Contexto, visión y propuesta de valor

## ¿Qué es FORMA?

FORMA será una plataforma comercial que conecta una tienda web pública con un punto de venta (POS) y un panel de administración. Su primer enfoque serán negocios de productos personalizados: regalos, camisetas, tazas, artículos impresos, papelería creativa, artesanías y productos por encargo.

La solución tendrá una base adaptable a otros comercios mediante productos, variantes, opciones y reglas configurables. Sin embargo, el MVP se centrará en la personalización y gestión de pedidos; no intentará resolver desde el primer día todos los escenarios de cualquier negocio.

## Problema que queremos resolver

Los negocios pequeños suelen recibir pedidos por redes sociales, chats y atención presencial. Esto puede dispersar información, generar cotizaciones manuales inconsistentes, hacer que se pierdan detalles de personalización, confundir anticipos con saldos pendientes y dificultar el seguimiento del estado de cada encargo.

## Propuesta de valor

FORMA CENTRALIZA LA EXPERIENCIA Catálogo + personalización + ventas presenciales + pedidos web + seguimiento del encargo, desde un sistema conectado. La personalización debe sentirse como parte central de la compra, no como un campo secundario en un formulario.

## Visión del producto

Crear una experiencia de comercio digital que combine la estética de una marca creativa con la rapidez operativa de un POS profesional. La web debe invitar a explorar y personalizar; el POS debe permitir atender con pocos pasos, errores mínimos y estados claros.

## Mensaje corto para presentar el proyecto

“FORMA es una plataforma de venta para negocios de productos personalizados que conecta una tienda web visual e interactiva con un POS, permitiendo configurar productos, recibir pedidos y administrar su preparación, entrega y pagos desde un solo lugar.”

## Usuarios principales

| Usuario | Necesidad principal |
| --- | --- |
| Cliente | Explorar, personalizar, enviar pedido y consultar su estado. |
| Vendedor / cajero | Registrar ventas presenciales, crear encargos y actualizar estados. |
| Administrador / propietario | Gestionar catálogo, opciones, pedidos e inventario básico. |
| Preparador / productor | Consultar especificaciones y actualizar el progreso del encargo. |

# 2. Alcance inicial del producto

## Incluido en el MVP demostrable

Web pública de marca: portada, catálogo, detalle del producto y diseño adaptable a móvil.

Configurador limitado: opciones predefinidas como color, tamaño, texto o acabado; el conjunto exacto se define para la demo.

Creación de pedidos web: datos de contacto, personalización, cantidad, precio calculado y fecha deseada.

POS interno: selección/búsqueda de productos, pedido presencial, resumen del total y registro de pago para la demo.

Panel de pedidos: listado, detalle, notas e historial básico de estados.

Seguimiento por referencia: el cliente consulta el estado usando un código de pedido o una pantalla de seguimiento.

Catálogo e inventario básico: alta/edición de productos y control sencillo de existencias.

Panel resumido: pedidos recientes, estados y ventas de demostración basadas en datos del prototipo.

## Fuera del MVP, salvo que sobre tiempo

Facturación electrónica real, integración DIAN, contabilidad, nómina o impuestos.

Pasarela de pago real, reembolsos financieros o conciliación bancaria.

Multiempresa/multisucursal avanzada e integraciones con WhatsApp, transportadoras o marketplaces.

Costeo industrial de materias primas, producción compleja, IA generativa o previsualización 3D compleja.

REGLA DE ALCANCE Primero debe funcionar de principio a fin el flujo principal; después se añaden características. Los pagos pueden ser simulados o registrados manualmente y deben presentarse como tales.

## Flujo principal de demostración

1. El administrador crea o publica un producto personalizable con precio base y opciones.

2. El cliente configura opciones desde la web y envía el pedido.

3. FORMA calcula el total y crea una referencia única para el pedido.

4. El pedido aparece en el panel interno sin volver a capturar los datos manualmente.

5. El vendedor revisa detalles, confirma el pedido y registra anticipo o pago de demostración.

6. El equipo actualiza el estado; el cliente consulta el progreso y finalmente el pedido se marca como entregado.

## Estados: pedido y pago son distintos

| Proceso | Estados sugeridos |
| --- | --- |
| Pedido | Recibido → Confirmado → En preparación → Listo → Entregado; Cancelado como final alternativo. |
| Pago | Pendiente → Anticipo registrado → Pagado. Un pedido listo puede conservar saldo pendiente. |

# 3. Requisitos iniciales y calidad

## Requisitos funcionales — Must

| ID | Requisito verificable |
| --- | --- |
| RF-01 | Crear, consultar y editar productos con nombre, descripción, imagen, precio base y opciones permitidas. |
| RF-02 | Calcular total con cantidad y extras configurados. |
| RF-03 | Crear un pedido desde la web y guardarlo una sola vez. |
| RF-04 | Listar y abrir pedidos desde el panel interno. |
| RF-05 | Crear venta o pedido desde el POS para atención presencial. |
| RF-06 | Actualizar estado del pedido y guardar el cambio. |
| RF-07 | Registrar pago pendiente, anticipo o pago completo. |
| RF-08 | Mostrar referencia y estado vigente al cliente. |
| RF-09 | Validar campos obligatorios y evitar cantidades, precios o estados inválidos. |

## Requisitos importantes y opcionales

| Prioridad | Requisitos |
| --- | --- |
| Should | Dashboard de pedidos/ventas; ajuste de existencias; filtros por referencia, cliente o estado; sincronización en vivo o actualización periódica fiable. |
| Could | Carga de imagen de referencia con validaciones; previsualización avanzada del producto; comprobante interno imprimible. |

## Requisitos no funcionales

Diseño adaptable: web móvil/escritorio; POS optimizado para portátil o tablet.

Usabilidad: acciones claras, mensajes de error útiles y formularios comprensibles.

Consistencia: tienda, POS y panel usan los mismos productos y pedidos.

Seguridad básica: validar datos en backend, proteger credenciales y no versionar .env.

Precios confiables: el backend valida/calcúla el total; el frontend no es la fuente de verdad.

Accesibilidad básica: contraste suficiente, foco visible, etiquetas y soporte razonable de teclado.

Estabilidad: datos semilla repetibles y una demo que no dependa de servicios externos.

## Priorización

Must = necesario para demostrar la propuesta; Should = se implementa tras terminar el flujo base; Could = solo si el producto está integrado, probado y queda tiempo. No iniciar funciones opcionales si hay errores en el flujo principal.

# 4. Dirección visual y arquitectura

## Concepto creativo: “taller creativo premium”

FORMA debe sentirse como una marca de diseño contemporánea, no como un formulario administrativo genérico.

| Experiencia | Principios |
| --- | --- |
| Web de cliente | Fotografía protagonista, composición editorial, detalle del producto, configurador claro y microinteracciones que respondan a las elecciones. |
| POS | Alta legibilidad, búsqueda rápida, botones amplios, carrito/resumen siempre visible y pocos pasos para registrar la operación. |
| Panel administrativo | Jerarquía clara, estados distinguibles, filtros útiles y métricas que ayuden a actuar. |
| Sistema común | Tipografía, color, iconografía, espaciado, bordes, estados y componentes coherentes; cada pantalla puede priorizar necesidades diferentes. |

DIRECCIÓN VISUAL PROPUESTA Explorar fondos cálidos/neutros, grafito y un color de acento eléctrico. Sofía y Esneider propondrán y documentarán la paleta final antes de consolidar componentes.

Criterio: no añadir animaciones por todas partes. Cada movimiento debe ayudar a entender una acción, confirmar un cambio o reforzar la identidad. El diseño no debe ralentizar la venta.

## Arquitectura de alto nivel

Tienda web / configurador

POS y panel interno

API / backend para productos, pedidos, pagos e inventario básico

Base de datos común

La web y el POS no deben implementar lógicas de pedidos distintas. Ambos consumen el backend y comparten reglas de cálculo, validación y estados.

## Stack provisional — validar en la reunión de arranque

| Capa | Propuesta |
| --- | --- |
| Frontend | React + TypeScript + Vite. |
| Estilos | Tailwind CSS y componentes reutilizables; animación solo si aporta valor. |
| Backend | Node.js + Express, o framework que el equipo domine mejor. |
| Base de datos | PostgreSQL. |
| Datos y migraciones | ORM/herramienta acordada por Duvan, Yeimer y Julio. |
| Tiempo real | WebSockets/Socket.IO solo después del flujo base; alternativa: actualización periódica. |

No abrir dos implementaciones paralelas del mismo módulo. Acordar contrato de API, nombres de campos, estructura de carpetas y reglas de precio antes de que frontend y backend avancen con supuestos distintos.

# 5. Datos conceptuales y responsabilidades

## Entidades iniciales a diseñar

| Entidad | Datos / responsabilidad |
| --- | --- |
| Producto | Nombre, descripción, imagen, precio base, categoría y activo. |
| Opción de personalización | Tipo, etiqueta, valores permitidos y posible recargo. |
| Pedido | Referencia, contacto, fecha deseada, estado, subtotal, extras, total y notas. |
| Ítem de pedido | Producto, cantidad, precio aplicado y opciones elegidas como instantánea del encargo. |
| Registro de pago | Valor, tipo (anticipo/saldo/pago total), fecha y estado registrado. |
| Movimiento de inventario | Artículo, cantidad, motivo y fecha, si entra en el MVP. |
| Usuario/rol | Administrador, vendedor o preparador, si la autenticación entra en el alcance. |

REGLA DE INTEGRIDAD Guardar en cada ítem del pedido las opciones y el precio aplicado al momento de la compra. Cambiar después el catálogo no debe modificar un pedido antiguo.

## Responsabilidades del equipo

| Integrante | Responsabilidad y resultado esperado |
| --- | --- |
| Julio — líder + backend | Coordinar alcance, priorizar tareas, diseñar/integrar API y revisar dependencias. Asegurar que el flujo técnico quede conectado. |
| Sofía — diseño + frontend | Dirección visual, sistema de diseño y experiencia de tienda web; prototipo, tokens y pantallas implementadas. |
| Esneider — diseño + frontend | Interfaz POS/panel, componentes compartidos e interacción responsive; POS navegable e integración API. |
| Duvan — datos | Modelo, esquema, relaciones, restricciones y migraciones con apoyo de Yeimer; base reproducible y datos semilla. |
| Yeimer — backend de datos | Acceso a datos, consultas/servicios de productos y pedidos, validaciones en coordinación con Julio. |
| Thomas — QA / tester | Casos de prueba, pruebas exploratorias, reporte de errores y regresión; flujo principal verificado. |

## Participación compartida

Sofía y Esneider revisan la coherencia visual y comparten la implementación de componentes.

Duvan y Yeimer validan en conjunto el modelo de datos y sus efectos sobre backend.

Thomas participa desde los requisitos y prueba cada incremento, no solo al final.

Julio coordina y desbloquea, pero los cambios que afecten el alcance se discuten con el equipo.

Cada integrante debe apoyar al menos una revisión o tarea fuera de su área principal cuando el flujo lo requiera.

La demo se ensaya como equipo: todos deben poder explicar la propuesta y su propia contribución.

# 6. Metodología y herramientas de colaboración

## Metodología propuesta: Kanban ligero con hitos cortos

Se recomienda un Kanban ligero con revisiones frecuentes, a veces llamado enfoque Scrumban, en lugar de aplicar Scrum completo. Permite visualizar el trabajo en flujo continuo y al mismo tiempo fijar hitos concretos para llegar a una demo dentro del tiempo disponible.

## Columnas del tablero

| Backlog | Preparado | En progreso | Revisión | QA | Hecho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideas y tareas sin priorizar. | Tarea clara y lista para iniciar. | Trabajo activo; evitar demasiadas tareas simultáneas. | Pull Request o diseño por revisar. | Criterios funcionales por comprobar. | Probado e integrado en main. |

## Rituales cortos

| Ritual | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | 25–35 min | Acordar MVP, stack, flujo de demo, responsables y dependencias. |
| Check-in | 10 min, diario o dos veces al día | Qué terminé, qué sigue y qué me bloquea. |
| Sincronización técnica | 10–15 min | Alinear API, campos, rutas y componentes compartidos. |
| Revisión de hito | 15–20 min | Mostrar algo funcionando, no solo contar avances. |
| Retrospectiva breve | 10 min | Qué conservar, qué cambiar o qué eliminar para el siguiente bloque. |

## Herramientas recomendadas

| Herramienta | Uso definido |
| --- | --- |
| Notion | Centro de documentación: contexto, requisitos, decisiones, actas, enlaces y guía de demo. |
| GitHub Projects + Issues | Tablero de trabajo y bugs conectado al código, responsables y Pull Requests. |
| GitHub Repository | Código, ramas, PR, revisiones, issues técnicos y README. |
| WhatsApp o Discord | Elegir uno como canal principal para coordinación y bloqueos. |
| Figma (si disponible) | Prototipos, sistema visual y comentarios sobre pantallas. |

¿JIRA O NOTION? Notion es más apropiado como centro de documentación. Jira es fuerte para gestión de trabajo ágil, pero suma otra herramienta. Recomendación inicial: Notion + GitHub Projects + GitHub + un chat. Si el equipo ya domina Jira, puede sustituir GitHub Projects; no mantengan dos tableros paralelos.

# 7. Control de versiones y QA

## Flujo de ramas: GitHub Flow simplificado

Git Flow clásico tiene ramas de larga duración como develop, release y hotfix. Para un hackathon con tiempo limitado, se recomienda simplificar: mantener main estable y crear ramas cortas por tarea, integradas mediante Pull Request.

| Rama | Uso / ejemplo |
| --- | --- |
| main | Código integrado y presentable. Nadie sube cambios directamente. |
| feature/ID-descripcion | Funcionalidad: feature/12-configurador-producto. |
| fix/ID-descripcion | Corrección: fix/24-total-pedido. |
| docs/ID-descripcion | Documentación: docs/03-api-contract. |

## Flujo por tarea

1. Crear/seleccionar una Issue con criterio de aceptación.

2. Actualizar main local y crear una rama corta desde la versión vigente.

3. Desarrollar en cambios pequeños y probar localmente.

4. Abrir Pull Request enlazando la Issue; describir cambio, cómo probarlo, riesgos y capturas si hay interfaz.

5. Obtener al menos una revisión de otro integrante; Thomas valida criterios funcionales cuando corresponda.

6. Corregir comentarios, fusionar a main y eliminar la rama ya integrada.

7. Mover la tarjeta a QA/Hecho según el estado real; no marcar como terminado solo porque el código compila.

## Convención de commits

feat: crear configurador de producto  ·  fix: corregir cálculo del total  ·  docs: documentar API de pedidos  ·  test: agregar pruebas de estado  ·  refactor: separar servicio de pedidos

## Reglas de protección

No commits directos a main; activar protección y revisión de PR cuando sea posible.

Nunca subir .env, tokens, contraseñas o datos personales reales.

No usar push --force en ramas compartidas.

Resolver conflictos con la persona responsable del módulo/archivo afectado.

Integrar frecuentemente; evitar ramas grandes y largas.

## QA: casos de prueba mínimos

Crear un producto con precio base y opciones; una opción con recargo modifica correctamente el total.

Crear pedido web y comprobar que aparece en panel sin duplicar captura; crear pedido presencial desde POS.

Cambiar estado y verificar el seguimiento; probar transición no permitida.

Registrar anticipo y comprobar que el saldo no aparece como pagado.

Probar campos vacíos, cantidades inválidas y persistencia tras recargar.

Revisar uso en móvil/escritorio, errores visibles y estados sin datos.

DEFINITION OF DONE Criterios de aceptación cumplidos + cambios revisados + integrados + pruebas relevantes ejecutadas + flujo principal estable + documentación actualizada. Una pantalla no está terminada si existe solo como imagen: la interacción acordada debe funcionar.

# 8. Fases de desarrollo y backlog inicial

| Fase | Trabajo | Salida verificable |
| --- | --- | --- |
| 0 · Alineación | Validar contexto, MVP, dirección visual, stack, flujo demo, Git y herramientas. | Alcance acordado, tablero, repositorio y primeras Issues. |
| 1 · Base técnica y diseño | Tokens visuales, wireframes web/POS, estructura frontend/backend, esquema y contrato API. | App ejecutable, navegación base y contrato acordado. |
| 2 · Catálogo y pedidos | Productos/opciones, cálculo de precio, persistencia, pedido presencial y web. | Producto vendible desde web y POS; pedido guardado. |
| 3 · Gestión y seguimiento | Panel de pedidos, estados, anticipo/pago y consulta de estado. | Flujo web → panel/POS → seguimiento funcionando. |
| 4 · QA y presentación | Corrección de fallos críticos, responsive, datos semilla, ensayo de pitch y demo. | Demo estable y criterios verificados. |

## Primeras tareas sugeridas

| ID | Tarea | Responsable | Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Validar MVP y flujo demo | Julio + equipo | Alcance acordado por todos. |
| 02 | Crear repo, estructura y README | Julio | Arranque reproducible con instrucciones. |
| 03 | Configurar Notion y tablero | Julio | Todos acceden y conocen las reglas. |
| 04 | Definir sistema visual | Sofía + Esneider | Paleta, tipografía, espaciado y componentes base. |
| 05 | Wireframe tienda/configurador | Sofía | Catálogo, detalle, opciones y pedido cubiertos. |
| 06 | Wireframe POS/panel | Esneider | Creación de pedido, búsqueda y estados cubiertos. |
| 07 | Modelo de datos y migraciones | Duvan + Yeimer | Entidades revisadas y esquema recreable. |
| 08 | Contrato API productos/pedidos | Julio + Yeimer | Rutas, campos, errores y ejemplos documentados. |
| 09 | API y persistencia de pedidos | Julio + Yeimer | Pedidos guardan, consultan y validan en backend. |
| 10 | Casos de prueba y bugs | Thomas | Pruebas listas antes de integración final. |
| 11 | Integrar UI con API | Sofía + Esneider | Flujo base usa datos reales, no solo mocks. |
| 12 | Ensayo de demo y regresión | Todo el equipo | Flujo completo ejecutado; fallos críticos cerrados. |

Los IDs se pueden ajustar al crear las Issues reales. Cada tarea debe tener un responsable principal, criterios de aceptación y, cuando sea útil, un compañero de revisión.

# 9. Éxito de la demo y decisiones pendientes

## Criterios de éxito

El jurado entiende el problema y la propuesta en menos de un minuto.

La web tiene identidad visual propia, responde a móvil y permite personalizar un producto.

Un pedido web llega al panel interno sin captura duplicada.

El POS permite crear un pedido/venta presencial.

El equipo actualiza el estado y el cliente consulta su seguimiento.

El total se calcula y valida en backend; los datos persisten en base de datos.

El flujo se probó de principio a fin y no quedan fallos críticos conocidos.

Los seis integrantes pueden explicar su contribución y el producto completo.

## Decisiones para la primera reunión

1. Duración exacta del hackathon y momento para congelar nuevas funcionalidades.

2. Criterios del jurado: diseño, innovación, impacto, negocio o calidad técnica.

3. Stack que domina el equipo y que puede desplegarse con menor riesgo.

4. Categoría protagonista de la demo: regalos, prendas, tazas u otra.

5. Login real o acceso demo controlado para reducir alcance.

6. Inventario de productos terminados solamente o también materiales (recomendación inicial: productos terminados y ajustes sencillos).

7. Canal principal de chat y personas administradoras de GitHub/Notion.

## Referencias de herramientas

GitHub Projects — https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

GitHub Flow — https://github.com/github/docs/blob/main/content/get-started/using-github/github-flow.md

Protección de ramas — https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-protected-branches/about-protected-branches

Jira boards — https://www.atlassian.com/software/jira/guides/boards/overview

PRINCIPIO RECTOR Una demo integrada y coherente vale más que muchos módulos incompletos. FORMA debe mostrar un flujo real, una identidad visual memorable y un equipo que se coordina bien.